Họ tên: Nguyễn Văn Toàn

Lớp : CNPM1

Các bước:

- Vào View → Resource Usage

- Kiểm tra các tài nguyên có màu đỏ → đây là người bị quá tải.

- Vào View → Filter → Using Resources → chọn tên người bị quá tải → OK

Hình 1.1 Hộp thoại Resource Leveling

- Tự động dời lịch hoặc chia nhỏ khối lượng công việc để đảm bảo không có tài nguyên nào bị trùng lịch hay làm quá tải.

Hình 1.2 Bảng Resource Sheet hiển thị thông tin tài nguyên

- Bảng này giúp quản lý chi phí nhân sự, khối lượng làm việc, và nhận biết tài nguyên nào có chi phí cao hoặc bị giới hạn thời gian (ví dụ Dan Jump làm 50%).

Hình 1.3 Các công việc trong bảng Gantt Chart với thông tin chi tiết

Hình 1.4+5 Biểu đồ Resource Graph – Theo dõi mức sử dụng tài nguyên

- Tài nguyên “Copyeditors” đang bị giao việc quá mức trong một số giai đoạn → cần thực hiện Resource Leveling để điều chỉnh lịch làm việc.

Hình 1.6 Biểu đồ Gantt Chart – Tổng quan lịch trình dự án “Children’s book schedule”

b. Cân bằng tài nguyên tự động (Automatic Leveling)

Mục tiêu: Dùng công cụ tự động để Microsoft Project tự sắp xếp lại lịch làm việc.

Các bước:

- Vào Resource → Leveling Options

- Trong mục Leveling Calculations, chọn Automatic

- Tick chọn:

  - Clear leveling values before leveling

  - Level entire project

  - Leveling can adjust individual assignments on a task

  - Leveling can create splits in remaining work

- Chọn Level All

Hình 2.1 Hộp thoại Resource Leveling – Cân bằng tài nguyên trong Microsoft Project

Hình 2.2 Biểu đồ Resource Graph – Tình trạng quá tải của tài nguyên “Dan Jump”

Hình 2.3 Bảng Resource Usage – Kiểm tra tình trạng quá tải của Hany Morcos

Hình 2.4 Bảng Resource Sheet – Cấu hình thông tin và chi phí của tài nguyên

Hình 2.5 Resource Usage – Sau khi cân bằng tài nguyên Hany Morcos

2. Tạo báo cáo trong dự án

Mục tiêu: Sử dụng các mẫu “Report” có sẵn để trực quan hóa chi phí, tiến độ, tài nguyên.

Các bước:

- Vào tab Report

- Chọn từng loại báo cáo:

  - Costs → Resource Cost Overview (chi phí theo nhân sự)

  - Costs → Cost Overview (tổng chi phí dự án)

  - In Progress → Critical Tasks (đường găng)

  - In Progress → Late Tasks (các công việc trễ)

  - Dashboards → Project Overview (tổng quan dự án)

Hình 2.1 Mở nhóm báo cáo chi phí trong Microsoft Project

Hình 2.2 Chọn mẫu báo cáo Task Cost Overview

Hình 2.3 Chọn mẫu báo cáo Task Cost Overview

Hình 2.4 Cost details

Hình 2.5 Mở báo cáo tổng quan dự án – Project Overview

Hình 2.6 Báo cáo Project Overview

Hình 2.7 Mở báo cáo Work Overview

Hình 2.8 Báo cáo Work Overview

Hình 2.9 Mở báo cáo Resource Overview

Hình 2.10 Báo cáo Resource Overview

Hình 2.11 Bảng Resource Status – Chi tiết khối lượng công việc của từng tài nguyên

Hình 2.12 Mở báo cáo Cash Flow (Dòng tiền dự án)

Hình 2.13 Báo cáo Cash Flow

Hình 2.14 Mở nhóm báo cáo In Progress (Theo dõi tiến độ công việc)

Hình 2.15 Báo cáo Critical Tasks

Hình 2.16 Mở báo cáo Late Tasks

Hình 2.17 Báo cáo Late Tasks

3. Xử lý sự cố

3.1 Phát triển sự cố

Mục tiêu: Xác định công việc gây chậm tiến độ hoặc bị kẹt trên đường găng (Critical Path).

Cách làm:

- Vào View → Gantt Chart → Filter → Critical

- Hoặc vào Report → In Progress → Critical Tasks để xem biểu đồ tròn & bảng Critical.

- Các công việc màu đỏ là critical – nếu bị trễ thì toàn dự án sẽ trễ.

Hình 3.1 Báo cáo Critical Tasks

- Báo cáo này giúp người quản lý nhận biết các nhiệm vụ trọng yếu cần ưu tiên xử lý để tránh chậm tiến độ tổng thể.

Hình 3.2 Báo cáo Late Tasks

3.2 xử lý sự cố

Cách xử lý đề xuất:

- Giảm thời gian làm việc cho các task bị quá tải (như bước 6 buổi trước).

- Phân lại người phụ trách trong cột Resource Names.

- Cập nhật % Complete để thể hiện tiến độ thực tế.

- Cập nhật lại Baseline nếu có thay đổi đáng kể.

Hình 3.3 Gantt Chart hiển thị đường găng (Critical Path)

Hình 3.4 Báo cáo Critical Tasks

Hình 3.5 Báo cáo Late Tasks

4. Bài tập thực hành

Bài tập 1:

Hình 4.1 Cửa sổ Project Information

Hình 4.2 Lập kế hoạch công việc– Danh sách công việc trong Gantt Chart

Hình 4.3 Gantt Chart hiển thị tiến độ

Hình 4.4 Bảng Resource Sheet

Hình 4.5 Gantt Chart sau khi gán tài nguyên

Kiểm tra quá tải tài nguyên (Overallocated)

Hình 4.6 Resource Usage (Khối lượng làm việc)

Cân bằng tự động

Kiểm tra chi phí tài nguyên

Hình 4.7 Resource Cost Table

Hình 4.8 Báo cáo Resource Cost Overview

Tạo Baseline

Hình 4.9 Set Baseline Dialog

So sánh tiến độ thực tế với Baseline

Hình 4.10 Chọn bảng Variance

Hình 4.11 Bảng Variance hiển thị giá trị Baseline

- Dự án trong dự án đang đúng tiến độ, không sớm không trễ

Báo cáo tài chính khi kết thúc

Hình 4.12 Resource Cost Overview (Báo cáo tổng chi phí tài nguyên)

Bài tập 2:

1. Mở thẻ Report

Hình 4.13 Thanh công cụ Report

2. Thử các mẫu báo cáo có sẵn

- Chọn Costs → Resource Cost Overview

Hình 4.13 Báo cáo Resource Cost Overview (kết quả sau cập nhật)

- In Progress → Critical Tasks

Hình 4.14 Báo cáo Critical Tasks

- In Progress → Late Tasks

Hình 4.14 Báo cáo Late Tasks

- Dashboards → Project Overview

Hình 4.16 Project Overview Report

Vì chưa gán %complete nên ở trên hình có thể thấy 0%

Hình 4.17 Gantt Chart có cập nhật % Complete

sau thi add %complete

Hình 4.16 Project Overview Report (Cập nhật tiến độ tổng quan)

3. Tạo báo cáo tùy chỉnh (Custom Report)

Hình 4.17 Biểu đồ Tiến độ hoàn thành (Custom Chart)