BẢN TÔN CHỈ DỰ ÁN – APP TIẾT KIỆM

1. Yêu cầu dự án tôn chỉ cần những thành phần nào?

- Project Identification – Xác định dự án (tên, mô tả, người phụ trách, nhóm thực hiện).

- Business Reasons for Project – Lý do thực hiện dự án.

- Project Objectives – Mục tiêu của dự án.

- Project Scope – Phạm vi dự án (bao gồm và không bao gồm).

- Key Project Deliverables – Sản phẩm, kết quả bàn giao chính.

- -Milestone Dates – Các mốc thời gian quan trọng.

- Key Issues – Các vấn đề trọng yếu, thách thức chính.

- Risks – Các rủi ro có thể xảy ra.

- Project’s Criteria for Success – Tiêu chí để đánh giá thành công của dự án.

- Critical Success Factors – Các yếu tố giúp dự án thành công.

- Signoff – Xác nhận, phê duyệt từ người tài trợ hoặc giảng viên.

2. Bản tôn chỉ gồm những nội dung nào?

-  Mục tiêu và lý do thực hiện dự án.

-  Phạm vi công việc và sản phẩm dự kiến.

- Tiến độ, nguồn lực, rủi ro và yếu tố thành công.

- Người chịu trách nhiệm và cơ chế phê duyệt.

3. Nội dung nào là quan trọng nhất?

Phần quan trọng nhất là Mục tiêu dự án (Project Objectives).

Vì:

- Đây là điểm xuất phát và mục đích cuối cùng của mọi hoạt động trong dự án.

- Các phần khác như phạm vi, sản phẩm, tiến độ, rủi ro… đều phục vụ để đạt mục tiêu đó.

- Nếu mục tiêu không rõ, dự án dễ đi sai hướng hoặc không đạt kết quả mong muốn.

| Field | Description |
| --- | --- |
| Name | App Tiết Kiệm |
| Description | Thiết kế và phát triển ứng dụng giúp người dùng quản lý chi tiêu, đặt mục tiêu tiết kiệm, theo dõi tiến độ và đưa ra gợi ý kế hoạch tài chính cá nhân. |
| Sponsor | Ths. Phạm Trọng Huynh |
| Project Manager | Trần Thanh Phương, Nguyễn Văn Toàn |
| Resources | Laptop, Figma, Android Studio, MySQL, Internet, tài liệu thiết kế giao diện, thư viện lập trình. |

## BUSINESS REASONS FOR PROJECT

- Nhu cầu quản lý tài chính cá nhân đang ngày càng cao, đặc biệt là ở giới trẻ.

- Người dùng thường gặp khó khăn trong việc kiểm soát chi tiêu và lập kế hoạch tiết kiệm.

- Ứng dụng giúp tạo thói quen tiết kiệm, đồng thời nâng cao nhận thức tài chính cá nhân.

- Góp phần hướng tới lối sống chủ động, có kế hoạch và bền vững về mặt tài chính.

## PROJECT OBJECTIVES (MỤC TIÊU DỰ ÁN)

- Xây dựng ứng dụng hỗ trợ người dùng đặt mục tiêu tiết kiệm cụ thể (ví dụ: mua điện thoại, xe máy, du lịch, học phí…).

- Giúp người dùng quản lý thu nhập và chi tiêu hằng ngày, từ đó tính toán số tiền cần tiết kiệm để đạt mục tiêu trong thời gian mong muốn

- Tạo động lực tiết kiệm thông qua hệ thống thống kê, thông báo nhắc nhở và biểu đồ tiến độ đạt mục tiêu.

- Hình thành thói quen tiết kiệm khoa học và đều đặn, thay đổi hành vi chi tiêu thiếu kế hoạch.

- Cung cấp giao diện trực quan, dễ sử dụng, giúp người dùng theo dõi tiến độ tiết kiệm một cách sinh động và rõ ràng.

### PROJECT SCOPE (PHẠM VI DỰ ÁN)

Bao gồm:

- Giao diện người dùng thân thiện, dễ thao tác.

- Tính năng đặt mục tiêu tiết kiệm, theo dõi tiến độ, thống kê thu chi.

- Hệ thống nhắc nhở, gợi ý tiết kiệm thông minh.

- Lưu trữ dữ liệu trên nền tảng đám mây (Firebase).

### KEY PROJECT DELIVERABLES (SẢN PHẨM BÀN GIAO CHÍNH)

| Tên sản phẩm | Mô tả |
| --- | --- |
| Ứng dụng App Tiết Kiệm Mục Tiêu | Ứng dụng di động hoàn chỉnh, có thể chạy thử trên thiết bị Android. |
| Thiết kế UI/UX | File giao diện thiết kế trên Figma, thể hiện toàn bộ luồng người dùng. |
| Báo cáo dự án | Tài liệu trình bày quá trình phát triển, thiết kế, và kết quả đạt được. |
| Video demo | Video minh họa tính năng hoạt động của ứng dụng. |